# Cahier des Charges :
Migration du Workflow Facture de M3 Smart office vers M3 H5

| VERSION | DATE | OBJET | AUTEUR | VÉRIFICATEUR | APPROBATEUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N°1 | 13/03/26 | Rédaction cahier des charges | Audain NGEUKEU MELI | M. William Olivier FOSSO | M. William Olivier FOSSO |

SOMMAIRE

I. CONTEXTE ET OBJECTIFS	5

A. Présentation de la SABC et de son contexte SI	5

B. Description du système actuel et de ses limites	5

1. Workflow Facture sous M3 Smart Office — Description de l'existant	5

2. Limites et irritants identifiés	5

C. Objectif business — Formulation SMART	6

D. Priorisation des objectifs — Méthode MoSCoW	6

E. Indicateurs de succès (KPI)	6

II. PÉRIMÈTRE ET LIVRABLES	7

A. Périmètre fonctionnel IN-SCOPE	7

B. Périmètre OUT-OF-SCOPE (exclusions)	8

C. Triangle des contraintes	8

D. Livrables attendus	8

E. Contraintes majeures identifiées	9

III. PARCOURS UTILISATEURS ET EXIGENCES FONCTIONNELLES	9

A. Personas du projet	9

Persona 1 — Le Comptable Fournisseur (Initiateur du workflow)	9

Persona 2 — Le Responsable Opérationnel	10

Persona 3 — L'Approbateur / Validateur (ordre N)	10

Persona 4 — Le DSI / Administrateur SI	10

B. Parcours utilisateur complet (TO-BE) — Workflow Facture M3 H5	10

C. User Stories	11

US-01 — Sauvegarde du lien GED par le Comptable	11

US-02 — Sélection du supérieur hiérarchique par le Comptable	11

US-03 — Filtrage des factures par statut (Comptable)	12

US-04 — Consultation de l'historique d'une facture (Comptable)	12

US-05 — Démarrage du workflow par le Comptable	12

US-06 — Filtrage des factures à valider (Approbateur)	13

US-07 — Prise de décision avec motif obligatoire (Approbateur)	13

US-08 — Sélection de l'approbateur N+1 et soumission de la décision	13

D. Règles de gestion métier	14

IV. EXIGENCES TECHNIQUES ET ARCHITECTURE	14

A. Architecture cible (TO-BE)	14

B. Interface GED ↔ M3 H5 — Spécifications techniques	15

C. Gestion des habilitations et droits d'accès	15

D. Exigences de sécurité	16

E. Exigences de performance	17

F. Exigences de qualité et observabilité	17

V. GOUVERNANCE, RÔLES ET RESPONSABILITÉS	17

A. Acteurs du projet et leurs rôles	17

B. Cartographie des risques projet	18

VI. PLANNING ET MÉTHODES	19

A. Approche de conduite de projet — Cycle en V	19

B. Roadmap détaillée du projet — 8 phases	19

C. Stratégie de tests	20

VII. ANNEXES	21

Annexe A — Glossaire complet	21

Annexe B — Schéma du workflow Facture TO-BE (Description textuelle)	23

Annexe C — Template de User Story vierge	25

Annexe D — Matrice RACI complète du projet	26

Annexe E — Checklist de sécurité pour la migration vers M3 H5 Cloud	27

Annexe F — Plan de tests UAT (Recette utilisateur)	29

# CONTEXTE ET OBJECTIFS

## Présentation de la SABC et de son contexte SI

La Société Anonyme des Boissons du Cameroun (SABC) est le principal groupe brassicole camerounais, filiale du groupe Castel. Elle exploite plusieurs brasseries sur le territoire camerounais et distribue un large portefeuille de marques leaders sur le marché des boissons (bières, eaux minérales, vins). Avec plusieurs milliers de collaborateurs et un volume d'activité conséquent, la SABC génère un flux important de transactions financières avec ses fournisseurs, nécessitant un système d'information robuste, traçable et performant.

La Direction des Systèmes d'Information (DSI) de la SABC pilote l'ensemble du patrimoine informatique de l'entreprise. Elle assure la gouvernance, la maintenance et l'évolution du Système d'Information (SI), en coordination avec les directions métier (Finance, Achats, Production, Logistique). La DSI est notamment responsable de la gestion et de l'évolution de l'ERP Infor M3, progiciel de gestion intégré constituant la colonne vertébrale du SI de la SABC.

L'ERP Infor M3 est actuellement déployé à la SABC dans sa version Smart Office (interface client lourd, application desktop). Ce progiciel gère les processus financiers, comptables, d'approvisionnement, de production et bien autre de la SABC. En parallèle, la SABC a mis en place un système de Gestion Électronique de Documents (GED) intégrant un module de vidéocodage. Ce système assure la réception physique des factures fournisseurs, leur numérisation (scan), leur indexation (vidéocodage) et leur archivage électronique. À l'issue du processus de numérisation, le GED génère pour chaque facture un lien unique (URL ou référence documentaire) pointant vers le document numérisé stocké dans l'archive électronique. Ce lien GED constitue la clé de liaison critique entre le système GED et le workflow Facture dans M3.

## Description du système actuel et de ses limites

### Workflow Facture sous M3 Smart Office — Description de l'existant

Actuellement, le workflow de validation des factures fournisseurs(Workflow Facture) est géré au sein de M3 Smart Office, interface client lourd d'Infor M3. Ce système repose sur une architecture desktop : chaque utilisateur (comptable ou approbateur) doit disposer d'une installation locale de M3 Smart Office sur son poste de travail pour accéder au workflow. Le processus de validation suit une séquence définie : réception du lien GED par le comptable, création du dossier facture dans Smart Office, démarrage du workflow, puis chaîne de validation multi-niveaux par les approbateurs successifs.

### Limites et irritants identifiés

- Dépendance à l'installation locale : M3 Smart Office nécessite une installation et une maintenance sur chaque poste utilisateur, générant des coûts d'administration système importants et rendant impossible l'accès au workflow hors du poste assigné.

- Non-adapté au travail à distance : l'architecture client lourd interdit l'accès au workflow depuis un lieu différent du poste de travail habituel, bloquant les approbateurs qui se déplacent ou travaillent ponctuellement hors site.

- Coûts de maintenance élevés : la gestion des licences client lourd, des mises à jour et des configurations postes représente une charge croissante pour la DSI.

- Absence d'accessibilité web : aucun accès possible via navigateur internet, contrairement aux standards modernes des ERP.

- Difficultés d'évolutivité : l'ajout de nouveaux utilisateurs ou la modification des chaînes d'approbation requiert des interventions techniques lourdes.

- Risques liés à l'obsolescence technologique : Infor concentre désormais ses développements et ses mises à jour fonctionnelles sur la plateforme H5 Cloud. La version Smart Office est en fin de vie progressive.

## Objectif business — Formulation SMART

Objectif SMART : Migrer 100 % du Workflow Facture de M3 Smart Office vers M3 H5 Cloud, en conservant l'intégration complète avec le système GED (vidéocodage) et la chaîne de validation multi-niveaux, afin de moderniser le processus comptable de la SABC, et de garantir la continuité et la disponibilité des opérations financières à hauteur de 99,5 % en heures ouvrées.

## Priorisation des objectifs — Méthode MoSCoW

| Must — Obligatoire | Migration fonctionnelle 100 % du workflow Facture (Phase 0 GED + Phase 1 Comptable + Phase 2 Approbateurs) ¦ Maintien de l'interface GED ↔ M3 H5 (lien facture numérisée) ¦ Chaîne multi-niveaux d'approbation dynamique (N, N+1, N+2…) ¦ 4 filtres de statut comptable (En attente, Émises, Démarrées, Rejetées) ¦ Filtres approbateur (En attente de validation / de soumission) ¦ Motif obligatoire pour Refus et Rétrogradation ¦ Historique complet des factures ¦ Gestion des droits par rôle |
| --- | --- |
| Should — Souhaitable | Tableau de bord enrichi avec indicateurs temps réel ¦ Notifications automatiques par e-mail aux approbateurs lors d'une soumission ¦ Alertes de relance automatique si facture en attente depuis X jours |
| Could — Nice-to-have | Reporting statistique sur les délais moyens de validation par étape ¦ Accès consultatif mobile (lecture seule) ¦ Export PDF de l'historique d'une facture |
| Won't — Hors périmètre Phase 1 | Refonte ou remplacement du système GED / vidéocodage ¦ Migration d'autres workflows M3 (achats, commandes, stocks) ¦ Modification des processus comptables M3 en dehors du workflow Facture ¦ Développement d'une application mobile dédiée |

## Indicateurs de succès (KPI)

| KPI | Cible | Mode de mesure |
| --- | --- | --- |
| Taux de disponibilité du workflow M3 H5 (heures ouvrées) | ≥ 99,5 % | Monitoring plateforme Infor Cloud |
| Délai moyen de traitement d'une facture (dépôt GED → validation finale) | …….. jours | Rapports workflow M3 |
| Taux d'anomalies bloquantes post-migration (P1/P2) en production | 0 en production | Outil ITSM / ticketing |
| Taux d'adoption utilisateurs à J+30 du go-live | ≥ 90 % | Statistiques connexions M3 H5 |
| Nombre de factures traitées sans incident / semaine | ………. | Logs workflow M3 |
| Délai de prise en charge incident P1 | < …….. | ITSM / astreinte DSI |
| Satisfaction utilisateurs post-formation (enquête) | ≥ 4/5 | Questionnaire post-formation |

# PÉRIMÈTRE ET LIVRABLES

## Périmètre fonctionnel IN-SCOPE

Le présent projet couvre intégralement les éléments suivants :

- Phase 0 — Interface GED : réception du lien de la facture numérisée générée par le GED (vidéocodage) et intégration de ce lien dans le dossier facture M3 H5.

- Phase 1 — Fonctionnalités du Comptable Fournisseur : création du dossier facture, sauvegarde du lien GED, modification du responsable opérationnel, sélection du supérieur hiérarchique, accès aux 4 filtres de statut (Mes Factures en attente / émises / démarrées / rejetées), consultation de l'historique, édition et suppression d'une facture en attente, démarrage du workflow.

- Phase 2 — Fonctionnalités des Approbateurs : filtrage des factures (En attente de validation / de soumission), consultation de l'historique, prise de décision (Accepter / Refuser / Rétrograder) avec motif obligatoire pour Refus et Rétrogradation, sélection de l'approbateur N+1, soumission de la décision.

- Chaîne de validation multi-niveaux dynamique : N niveaux d'approbateurs, chaque approbateur désignant lui-même le suivant.

- Gestion des statuts de factures : En attente, Émise, Démarrée, Rejetée/Refusée.

- Maintien de l'interface GED ↔ M3 H5 : récupération, stockage et affichage du lien de la facture numérisée à chaque étape du workflow.

- Droits d'accès par rôle : Comptable Fournisseur, Approbateur, Administrateur DSI.

- Audit trail complet : historique immuable de toutes les actions et décisions sur chaque facture.

## Périmètre OUT-OF-SCOPE (exclusions)

Les éléments suivants sont explicitement hors périmètre de ce projet. Tout ajout devra faire l'objet d'un avenant formalisé au présent CDC.

- Refonte, modification ou remplacement du système GED / vidéocodage existant

- Migration d'autres workflows M3 (commandes fournisseurs, bons de commande, stocks, etc.)

- Modification des processus comptables M3 en dehors du périmètre du workflow Facture

- Développement d'une application mobile dédiée

- Intégration avec des systèmes tiers non mentionnés dans le présent CDC

- Formation sur d'autres modules M3 que le workflow Facture (comptabilité générale, achats, etc.)

- Reprise de l'historique des factures antérieures à la date de go-live (sauf si décidé en phase de cadrage)

## Triangle des contraintes

Budget : [À RENSEIGNER PAR LA DSI SABC]

Délais : macro-planning sur 4 mois, articulé en 8 phases (cadrage → analyse → conception → développement → tests → recette → formation → déploiement + hypercare).

Périmètre : tel que défini aux sections II.A (IN-SCOPE) et II.B (OUT-OF-SCOPE) ci-dessus.

## Livrables attendus

- Le présent Cahier des Charges Fonctionnel et Technique (CDC / CCFT) — version validée par la MOA

- Document d'analyse de l'existant (AS-IS) : workflow M3 Smart Office actuel, interface GED, cartographie des acteurs et des droits

- Document de conception de la solution cible (TO-BE) : workflow M3 H5 Cloud, interface GED ↔ M3 H5, maquettes d'écrans

- Spécifications techniques de l'interface GED ↔ M3 H5 : format du lien GED, mode d'intégration (API ou saisie manuelle), gestion des erreurs

- Matrice des droits et habilitations par rôle, validée par l'Admin DSI

- Jeux de tests : tests unitaires, tests d'intégration (interface GED ↔ M3 H5), tests de la chaîne d'approbation multi-niveaux, tests de performance, tests de sécurité

- Plan de tests UAT (recette utilisateur) avec scénarios détaillés — voir Annexe F

- Supports de formation utilisateurs : guide comptable fournisseur, guide approbateur, guide administrateur

- Plan de déploiement et de bascule (stratégie go-live : déploiement big bang ou par phases)

- Documentation d'exploitation et guide administrateur M3 H5 workflow

- Bilan hypercare à J+30 post go-live

## Contraintes majeures identifiées

- Continuité de l'interface GED ↔ M3 H5 : le lien de la facture numérisée doit être disponible et accessible à chaque étape du workflow, sans interruption de service.

- Préservation de l'historique : les données de workflow existantes (si applicable) doivent être migrées ou archivées sans perte.

- Connectivité cloud au Cameroun : la latence réseau et la bande passante disponible peuvent impacter les performances du workflow M3 H5 Cloud. Des tests en conditions réelles sont obligatoires avant le go-live.

- Compatibilité de version : le workflow doit être compatible avec la version d'Infor M3 H5 déployée à la SABC — version à confirmer avec le référent technique M3 [À RENSEIGNER DSI SABC].

- Sécurité et confidentialité : les données de facturation fournisseurs sont des données financières sensibles. Les exigences de chiffrement, de droits d'accès et d'audit trail sont non négociables.

- Disponibilité des ressources humaines clés : le référent métier Finance et les approbateurs clés doivent être disponibles pour les ateliers de conception, les tests UAT et les formations.

# PARCOURS UTILISATEURS ET EXIGENCES FONCTIONNELLES

## Personas du projet

### Persona 1 — Le Comptable Fournisseur (Initiateur du workflow)

- Rôle : Il réceptionne les factures fournisseurs traitées par le GED, récupère le lien unique généré par le GED, crée le dossier facture dans M3 H5, renseigne les informations de contexte (responsable opérationnel, supérieur hiérarchique) et déclenche le workflow de validation. Il est l'interlocuteur des approbateurs en cas de rejet.

- Outils actuels : M3 Smart Office (client lourd desktop), GED (accès aux liens des factures numérisées).

- Irritants actuels : interface lourde et non accessible hors du poste assigné, absence de tableau de bord clair sur les statuts de ses factures, suivi manuel fastidieux, impossibilité de travailler à distance, notifications absentes.

- Attentes vis-à-vis de M3 H5 : interface web fluide accessible depuis tout navigateur, tableau de bord avec 4 filtres de statut intuitifs, accès rapide à l'historique, démarrage simplifié du workflow en quelques clics, notifications claires en cas de rejet.

### Persona 2 — Le Responsable Opérationnel

- Rôle : Superviseur opérationnel du traitement comptable. Il peut être désigné ou modifié par le comptable sur un dossier facture donné. Il intervient en cas de besoin de réassignation ou de supervision des dossiers en cours.

- Attentes : visibilité sur les dossiers qui lui sont assignés, possibilité d'être notifié en cas d'action requise sur un dossier sous sa supervision.

### Persona 3 — L'Approbateur / Validateur (ordre N)

- Rôle : Décideur dans la chaîne de validation. Il reçoit les factures à valider, consulte le dossier et le document GED, prend une décision (Accepter / Refuser / Rétrograder), désigne l'approbateur suivant (N+1) et soumet sa décision.

- Outils actuels : M3 Smart Office.

- Irritants actuels : manque de visibilité sur les factures en attente, processus de décision peu ergonomique, absence d'un champ structuré pour saisir un motif de refus, difficultés à suivre l'avancement global des dossiers.

- Attentes vis-à-vis de M3 H5 : tableau de bord clair avec filtres efficaces, accès direct au document GED en un clic, saisie simplifiée du motif de refus ou de rétrogradation, soumission rapide de la décision, historique complet consultable.

### Persona 4 — Le DSI / Administrateur SI

- Rôle : Administre le workflow M3 H5 Cloud. Il gère les comptes utilisateurs, les rôles et habilitations, les niveaux d'approbation, supervise les performances et la disponibilité du système, et consulte les journaux d'audit.

- Attentes : interface d'administration claire, gestion autonome des droits et des configurations, accès aux logs et à l'audit trail, alertes en cas d'incident.

## Parcours utilisateur complet (TO-BE) — Workflow Facture M3 H5

Le parcours complet du workflow Facture dans M3 H5 Cloud se déroule selon la séquence suivante :

PHASE 0 — PRÉ-WORKFLOW (Côté GED, avant entrée dans M3) :

- Réception physique de la facture fournisseur

- Enregistrement de la facture dans le système GED

- Numérisation (scan) de la facture par l'opérateur GED

- Vidéocodage : saisie des métadonnées (numéro, date, fournisseur, montant)

- Le GED génère et fournit un lien unique (URL/référence) pointant vers la facture numérisée → ce lien GED est transmis au Comptable Fournisseur

PHASE 1 — ACTIONS DU COMPTABLE FOURNISSEUR (dans M3 H5) :

- Le comptable se connecte à M3 H5 Cloud via son navigateur

- Il crée un nouveau dossier facture dans le workflow M3 H5

- Il saisit et sauvegarde le lien GED dans le dossier — action de rattachement obligatoire

- Il renseigne/modifie si besoin le responsable opérationnel

- Il sélectionne le supérieur hiérarchique (premier approbateur de la chaîne)

- Il démarre le workflow → le dossier passe au statut 'Émise' / 'Démarrée' et est soumis à la chaîne d'approbation

PHASE 2 — ACTIONS DES APPROBATEURS (dans M3 H5, de N à N+x) :

- L'approbateur d'ordre N reçoit la facture dans son tableau de bord M3 H5

- Il consulte le dossier et accède au document GED via le lien sauvegardé

- Il prend sa décision :

  - → ACCEPTER : la facture progresse vers l'approbateur N+1 (ou est validée définitivement si dernier niveau)

  - → REFUSER (avec motif obligatoire) : la facture retourne au comptable, statut 'Rejetée/Refusée', motif visible dans l'historique

  - → RÉTROGRADER (avec motif obligatoire) : la facture est renvoyée à l'approbateur N-1 ou au comptable

- En cas d'acceptation, l'approbateur N désigne l'approbateur N+1 et soumet sa décision

- Le cycle se répète jusqu'à la validation finale par le dernier approbateur de la chaîne

## User Stories

### US-01 — Sauvegarde du lien GED par le Comptable

En tant que Comptable Fournisseur, je veux sauvegarder le lien GED de la facture numérisée dans le dossier M3 H5, afin de rattacher le document physique numérisé au dossier de validation et permettre à tous les acteurs du workflow d'accéder à la facture originale.

Critères d'acceptation :

- CA-01.1 : Le champ 'Lien GED' est présent dans le formulaire de création/édition du dossier facture ; il accepte une URL ou une référence documentaire.

- CA-01.2 : Le système valide le format du lien GED saisi ; un message d'erreur explicite est affiché si le lien est vide ou de format invalide au moment de la soumission.

- CA-01.3 : Le lien GED sauvegardé est consultable et cliquable à toutes les étapes du workflow (par le comptable, les approbateurs et l'administrateur).

- Priorité MoSCoW : Must

### US-02 — Sélection du supérieur hiérarchique par le Comptable

En tant que Comptable Fournisseur, je veux sélectionner mon supérieur hiérarchique dans une liste d'utilisateurs M3 H5, afin de désigner le premier approbateur de la chaîne de validation de la facture.

Critères d'acceptation :

- CA-02.1 : Un champ de sélection 'Supérieur hiérarchique' est disponible dans le formulaire du dossier facture, alimenté par la liste des utilisateurs M3 H5 ayant le rôle Approbateur.

- CA-02.2 : La sélection du supérieur hiérarchique est obligatoire pour démarrer le workflow ; le système bloque le démarrage si ce champ est vide.

- CA-02.3 : L'approbateur ainsi désigné apparaît comme premier validateur dans l'historique du dossier.

- Priorité MoSCoW : Must

### US-03 — Filtrage des factures par statut (Comptable)

En tant que Comptable Fournisseur, je veux filtrer mes factures selon 4 statuts distincts dans mon tableau de bord M3 H5, afin de suivre efficacement l'avancement de chaque dossier.

Critères d'acceptation :

- CA-03.1 : Le tableau de bord du comptable propose exactement 4 filtres : 'Mes Factures en attente', 'Mes Factures émises', 'Mes Factures démarrées', 'Mes Factures rejetées/refusées'.

- CA-03.2 : Chaque filtre affiche uniquement les factures correspondant au statut sélectionné, sans mélange avec d'autres statuts.

- CA-03.3 : Les filtres sont accessibles dès la page d'accueil du workflow et ne nécessitent pas plus de 2 clics depuis la connexion à M3 H5.

- Priorité MoSCoW : Must

### US-04 — Consultation de l'historique d'une facture (Comptable)

En tant que Comptable Fournisseur, je veux consulter l'historique complet d'une facture (toutes les actions et décisions passées), afin de suivre le parcours de validation et de comprendre les motifs d'un éventuel rejet.

Critères d'acceptation :

- CA-04.1 : L'historique d'une facture est accessible depuis la liste des factures en un clic.

- CA-04.2 : L'historique affiche pour chaque action : l'acteur (nom et rôle), la date et l'heure (horodatage), la nature de l'action (création, démarrage, acceptation, refus, rétrogradation) et le motif saisi le cas échéant.

- CA-04.3 : L'historique est présenté en ordre chronologique et inclut toutes les actions depuis la création du dossier.

- Priorité MoSCoW : Must

### US-05 — Démarrage du workflow par le Comptable

En tant que Comptable Fournisseur, je veux démarrer le workflow de validation d'une facture depuis M3 H5, afin de soumettre le dossier à la chaîne d'approbation.

Critères d'acceptation :

- CA-05.1 : Le bouton 'Démarrer le workflow' est disponible uniquement pour les factures au statut 'En attente'.

- CA-05.2 : Le système vérifie avant démarrage que le lien GED et le supérieur hiérarchique sont renseignés ; si l'un des deux est absent, le démarrage est bloqué et un message d'erreur explicite est affiché.

- CA-05.3 : Après démarrage, le statut de la facture passe à 'Émise' / 'Démarrée' et elle apparaît dans le tableau de bord de l'approbateur désigné.

- Priorité MoSCoW : Must

### US-06 — Filtrage des factures à valider (Approbateur)

En tant qu'Approbateur, je veux filtrer les factures qui me sont soumises selon leur statut ('En attente de validation' / 'En attente de soumission') dans mon tableau de bord M3 H5, afin de prioriser mes actions de validation.

Critères d'acceptation :

- CA-06.1 : Le tableau de bord de l'approbateur propose au minimum les filtres 'En attente de validation' et 'En attente de soumission'.

- CA-06.2 : Les factures affichées correspondent uniquement à celles soumises à cet approbateur (aucune facture d'un autre approbateur n'est visible).

- CA-06.3 : Le comptage des factures par statut est affiché à côté de chaque filtre (ex. : 'En attente de validation (5)').

- Priorité MoSCoW : Must

### US-07 — Prise de décision avec motif obligatoire (Approbateur)

En tant qu'Approbateur, je veux accepter, refuser ou rétrograder une facture depuis M3 H5, avec saisie obligatoire d'un motif en cas de refus ou de rétrogradation, afin de documenter ma décision et informer le comptable.

Critères d'acceptation :

- CA-07.1 : Trois actions sont disponibles sur chaque facture soumise : 'Accepter', 'Refuser', 'Rétrograder'. Ces actions sont accessibles en moins de 3 clics depuis le tableau de bord.

- CA-07.2 : Pour 'Refuser' et 'Rétrograder' : un champ texte 'Motif' est obligatoire. Si l'approbateur tente de soumettre sans motif, le système bloque l'action et affiche un message d'erreur explicite.

- CA-07.3 : En cas de refus, la facture retourne au comptable avec le statut 'Rejetée/Refusée' visible dans son tableau de bord et le motif affiché dans l'historique du dossier.

- Priorité MoSCoW : Must

### US-08 — Sélection de l'approbateur N+1 et soumission de la décision

En tant qu'Approbateur, je veux sélectionner l'approbateur suivant (N+1) dans la chaîne de validation et soumettre ma décision depuis M3 H5, afin de faire progresser la facture vers le niveau de validation supérieur.

Critères d'acceptation :

- CA-08.1 : Après l'action 'Accepter', l'approbateur dispose d'un champ de sélection 'Approbateur suivant (N+1)' alimenté par la liste des utilisateurs M3 H5 ayant le rôle Approbateur.

- CA-08.2 : La sélection de l'approbateur N+1 est obligatoire avant la soumission de la décision, sauf si l'approbateur courant est le dernier niveau de la chaîne.

- CA-08.3 : Après soumission, la facture apparaît dans le tableau de bord de l'approbateur N+1 désigné, et l'action est tracée dans l'historique avec l'horodatage.

- Priorité MoSCoW : Must

## Règles de gestion métier

Les règles de gestion suivantes sont non négociables et doivent être implémentées et testées dans M3 H5 :

- RG-01 — Lien GED obligatoire : le démarrage du workflow est conditionné à la présence d'un lien GED valide dans le dossier facture. Sans lien GED, le workflow ne peut pas être démarré (validation bloquante système).

- RG-02 — Motif obligatoire pour Refus et Rétrogradation : toute décision de refus ou de rétrogradation doit être accompagnée d'un motif texte saisi par l'approbateur. Le champ motif est bloquant à la soumission.

- RG-03 — Chaîne d'approbation dynamique : chaque approbateur d'ordre N désigne lui-même l'approbateur d'ordre N+1. La chaîne n'est pas prédéfinie de manière rigide mais construite dynamiquement à chaque niveau.

- RG-04 — Retour au comptable en cas de rejet : une facture refusée par un approbateur retourne systématiquement vers le comptable initiateur, avec le statut 'Rejetée/Refusée' visible dans son tableau de bord.

- RG-05 — Édition et suppression conditionnées au statut : un comptable ne peut éditer ou supprimer une facture que si elle est au statut 'En attente' (non encore soumise au workflow). Toute tentative sur un autre statut est bloquée par le système.

- RG-06 — Historique immuable : l'historique de toutes les actions (créations, démarrages, décisions, motifs, horodatages) est conservé de manière non modifiable et consultable par tous les acteurs du dossier.

- RG-07 — Supérieur hiérarchique obligatoire au démarrage : le démarrage du workflow requiert que le champ 'Supérieur hiérarchique' soit renseigné par le comptable. Ce champ est bloquant.

- RG-08 — Traçabilité complète : chaque action sur un dossier est loggée dans l'audit trail avec : identifiant de l'utilisateur, date et heure (WAT), nature de l'action, statut avant/après.

# EXIGENCES TECHNIQUES ET ARCHITECTURE

## Architecture cible (TO-BE)

L'architecture cible du workflow Facture SABC en M3 H5 Cloud s'articule autour des composants suivants :

- M3 H5 Cloud (Infor SaaS) : interface web navigateur hébergée en cloud par Infor. Accessible depuis tout poste disposant d'un navigateur moderne (Chrome, Edge, Firefox) et d'une connexion internet. Constitue le moteur du workflow de validation et l'interface utilisateur principale.

- GED / Vidéocodage (système existant) : système de numérisation et d'archivage des factures fournisseurs. Il génère les liens uniques (URL/référence) pointant vers les factures numérisées. Le GED n'est pas modifié dans le cadre de ce projet.

- Interface GED ↔ M3 H5 : mécanisme d'échange du lien de la facture numérisée entre le GED et M3 H5. Ce lien est actuellement saisi manuellement par le comptable dans M3 H5 [À CONFIRMER avec le référent GED : API REST automatique ou saisie manuelle]. Cette interface est critique et doit être spécifiée précisément en phase d'analyse.

- Annuaire / SSO : système d'authentification centrale de la SABC [À PRÉCISER : Active Directory, LDAP, SSO Infor ?]. Gère l'authentification et les habilitations des utilisateurs (comptables, approbateurs, admins).

- Module comptable M3 : en aval du workflow, les factures validées sont transmises au module de comptabilisation M3 pour traitement financier. Ce module n'est pas dans le périmètre de ce projet mais son intégration doit être préservée.

Flux de données de bout en bout :

[GED] Numérisation → Génération lien GED → [Comptable M3 H5] Création dossier + Saisie lien GED → Démarrage workflow → [Approbateur N] Consultation + Décision → … → [Validation finale] → [Module comptable M3] Comptabilisation

## Interface GED ↔ M3 H5 — Spécifications techniques

- Format du lien GED : URL HTTP/HTTPS ou référence documentaire unique [FORMAT EXACT — À RENSEIGNER DSI SABC].

- Mode d'intégration : [À DÉFINIR en phase d'analyse — deux options possibles] : (a) Saisie manuelle du lien par le comptable dans M3 H5 (mode actuel à conserver), ou (b) Récupération automatique via API REST du GED (évolution souhaitée si l'API GED le permet).

- Affichage du document GED depuis M3 H5 : le lien doit ouvrir le document numérisé dans un nouvel onglet navigateur ou une visionneuse intégrée. L'accès doit être possible à toutes les étapes du workflow.

- Gestion des erreurs de lien GED : si le lien est invalide ou si le GED est indisponible, le système M3 H5 doit afficher un message d'erreur explicite (ex. : 'Document GED inaccessible — veuillez contacter le responsable GED') sans blocage de l'ensemble du workflow.

- Règle de validation : le démarrage du workflow requiert que le lien GED soit renseigné et valide (règle RG-01).

## Gestion des habilitations et droits d'accès

| Action / Fonctionnalité | Comptable Fournisseur | Approbateur | Admin DSI |
| --- | --- | --- | --- |
| Créer un dossier facture | ✓ | ✗ | ✓ |
| Sauvegarder le lien GED | ✓ | ✗ | ✓ |
| Modifier le responsable opérationnel | ✓ | ✗ | ✓ |
| Sélectionner le supérieur hiérarchique | ✓ | ✗ | ✓ |
| Éditer une facture (statut 'En attente' uniquement) | ✓ | ✗ | ✓ |
| Supprimer une facture (statut 'En attente' uniquement) | ✓ | ✗ | ✓ |
| Démarrer le workflow | ✓ | ✗ | ✓ |
| Consulter l'historique d'une facture | ✓ (ses factures) | ✓ (factures reçues) | ✓ (tous) |
| Filtrer par statut (tableau de bord) | ✓ (4 statuts) | ✓ (2 statuts) | ✓ (tous) |
| Accepter / Refuser / Rétrograder | ✗ | ✓ | ✗ (sauf délégation) |
| Sélectionner l'approbateur N+1 | ✗ | ✓ | ✗ |
| Soumettre la décision | ✗ | ✓ | ✗ |
| Gérer les utilisateurs et rôles | ✗ | ✗ | ✓ |
| Configurer les niveaux d'approbation | ✗ | ✗ | ✓ |
| Consulter les journaux d'audit (audit trail) | ✗ | ✗ | ✓ |

## Exigences de sécurité

- Authentification : connexion via SSO de la SABC ou login M3 H5 sécurisé. Un compte nominatif par utilisateur — aucun compte générique partagé. [MÉCANISME D'AUTHENTIFICATION À PRÉCISER : Active Directory / SSO Infor / autre — À RENSEIGNER DSI SABC]

- Chiffrement en transit : TLS 1.2 minimum (TLS 1.3 recommandé) pour toutes les communications entre le navigateur utilisateur et la plateforme M3 H5 Cloud Infor.

- Chiffrement au repos : AES-256 pour toutes les données stockées sur la plateforme cloud Infor. À confirmer contractuellement avec Infor.

- Audit trail et non-répudiation : toutes les actions utilisateur sur le workflow (créations, modifications, décisions, soumissions) sont loggées de manière immuable avec : identifiant utilisateur, horodatage précis (WAT), nature de l'action, identifiant de la facture concernée. Ces logs ne sont pas modifiables par les utilisateurs standards.

- Confidentialité des données financières : les données de facturation (montants, fournisseurs, décisions de validation) ne sont accessibles qu'aux acteurs autorisés du dossier concerné (comptable initiateur, approbateurs de la chaîne, administrateur DSI).

- Gestion des accès par rôle : principe du moindre privilège appliqué — chaque rôle n'a accès qu'aux fonctionnalités strictement nécessaires à son activité (cf. matrice des droits section C).

## Exigences de performance

- Temps de réponse : 95 % des actions utilisateur (chargement d'une page, soumission d'une décision, ouverture de l'historique) doivent s'exécuter en moins de 3 secondes dans des conditions réseau standard au Cameroun.

- Disponibilité : le workflow M3 H5 doit être disponible à hauteur de ≥ 99,5 % pendant les heures ouvrées de la SABC (lundi-vendredi, 7h-18h WAT), hors maintenances planifiées notifiées au moins 72h à l'avance.

- Connectivité réseau Cameroun : les tests de performance doivent être conduits en conditions réseau réelles depuis les sites SABC de Douala et de Yaoundé.

## Exigences de qualité et observabilité

- Alertes : le système doit déclencher une alerte automatique vers l'équipe DSI en cas d'indisponibilité du workflow ou d'anomalie critique détectée.

- Traçabilité : l'audit trail de chaque dossier facture doit être immuable, complet et consultable par l'administrateur DSI à tout moment.

- Monitoring : la DSI doit disposer d'un tableau de bord de supervision de la disponibilité et des performances du workflow M3 H5 Cloud [OUTIL DE MONITORING À DÉFINIR — À RENSEIGNER DSI SABC].

# GOUVERNANCE, RÔLES ET RESPONSABILITÉS

## Acteurs du projet et leurs rôles

- MOA : ENCADREUR DE STAGE

- MOE (Maîtrise d'Œuvre) : STAGIAIRE

- Référent Technique M3 : ….

## Cartographie des risques projet

| # | Risque | Prob. | Impact | Plan de mitigation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Perte ou corruption de données de factures lors de la migration | Faible | Critique | Sauvegarde complète des données Smart Office avant migration ; plan de rollback documenté ; tests de migration sur environnement de recette |
| R2 | Rupture de l'interface GED ↔ M3 H5 (lien facture non récupérable) | Moyen | Critique | Spécification contractuelle du format de lien GED ; tests d'intégration dédiés avec le référent GED ; procédure de fallback manuel documentée |
| R3 | Résistance au changement des utilisateurs (comptables, approbateurs) | Moyen | Élevé | Plan de conduite du changement anticipé ; communication précoce sur les bénéfices ; formation par profil ; support hypercare J+30 |
| R4 | Problèmes de connectivité cloud au Cameroun (latence, coupures réseau) | Élevé | Élevé | Tests de performance en conditions réseau réelles ; optimisation du chargement des pages H5 ; mode dégradé documenté ; coordination avec l'opérateur réseau SABC |
| R5 | Chaîne d'approbation mal configurée (niveaux N, N+1 erronés) | Moyen | Élevé | Recueil exhaustif de la matrice d'approbation SABC en phase d'analyse ; tests de scénarios multi-niveaux en UAT avec le référent métier Finance |
| R6 | Non-disponibilité des approbateurs lors des pics de clôture mensuelle | Moyen | Moyen | Définition de suppléants pour chaque niveau d'approbation ; paramétrage de délégations dans M3 H5 ; alerte automatique sur les factures en attente depuis X jours |
| R7 | Incompatibilité de version entre M3 H5 Cloud et le GED existant | Faible | Élevé | Vérification de la compatibilité en phase d'analyse technique ; tests d'intégration précoces dès la phase de conception |

# PLANNING ET MÉTHODES

## Approche de conduite de projet — Cycle en V

La DSI SABC recommande l'adoption du Cycle en V pour ce projet de migration. Ce choix est justifié par les considérations suivantes :

- Processus métier critique : le workflow de validation des factures fournisseurs est un processus financier critique pour la SABC. Le Cycle en V impose des jalons formels de validation à chaque étape, réduisant les risques d'erreur en production.

- Interface système existante : l'interface GED ↔ M3 H5 implique deux systèmes distincts. Une phase de spécification technique détaillée, suivie de tests d'intégration formels, est indispensable — ce que le Cycle en V structure naturellement.

- Traçabilité et contractualisation : la symétrie Cycle en V (cahier des charges → spécifications → développement → tests d'intégration → recette) permet une traçabilité complète des exigences jusqu'aux tests, facilitant la contractualisation avec l'intégrateur Infor.

- Livraison unique en production : contrairement à un contexte de développement produit continu, une migration ERP se prête à une livraison unique en production après recette formelle.

## Roadmap détaillée du projet — 8 phases

| # | Phase | Objectif principal | Livrable clé | Critère de passage |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cadrage & Analyse AS-IS | Documenter le workflow actuel M3 Smart Office, cartographier l'interface GED et recueillir les exigences métier | Rapport AS-IS + liste des exigences validées | Validation formelle par la MOA et le référent métier Finance |
| 2 | Conception TO-BE | Concevoir le workflow cible M3 H5 Cloud et l'interface GED ↔ M3 H5 | Dossier de conception fonctionnelle (TO-BE) | Validation MOA + Référent métier + Go/No-Go |
| 3 | Spécification technique | Détailler les spécifications techniques M3 H5 et l'interface GED | Spécifications techniques (interface, droits, sécurité) | Validation MOE + Référent technique M3 |
| 4 | Paramétrage / Développement | Implémenter le workflow dans M3 H5 Cloud (environnement de test) | Workflow configuré et déployé en environnement de test | Revue technique (code review / paramétrage review) |
| 5 | Tests techniques | Réaliser les tests unitaires, d'intégration et de performance | Rapport de tests avec 0 anomalie bloquante (P1/P2) | 0 anomalie bloquante non résolue |
| 6 | Recette utilisateur (UAT) | Valider le workflow avec les comptables et approbateurs SABC | Procès-verbal de recette signé par le référent métier et la MOA | PV de recette signé — Go/No-Go final MOA |
| 7 | Formation | Former l'ensemble des utilisateurs finaux (comptables + approbateurs) | Supports de formation + feuilles d'émargement | 100 % des utilisateurs formés et émargés |
| 8 | Déploiement + Hypercare | Go-Live en production + support renforcé pendant 30 jours | Mise en production opérationnelle + bilan hypercare J+30 | Stabilité confirmée sur 30 jours ouvrés |

## Stratégie de tests

- Tests unitaires

- Tests d'intégration

- Tests de la chaîne d'approbation multi-niveaux

- Tests de performance

- Tests de sécurité

- Tests utilisateurs (UAT — User Acceptance Testing)

# ANNEXES

## Annexe A — Glossaire complet

| Terme | Définition |
| --- | --- |
| API REST | Interface de programmation applicative basée sur le protocole HTTP. Utilisée pour l'échange de données entre systèmes (ex. : entre GED et M3 H5). |
| Approbateur d'ordre N | Validateur à un niveau donné dans la chaîne de validation multi-niveaux du workflow. N+1 est le niveau suivant, N-1 le niveau précédent. |
| Audit trail | Journal immuable de toutes les actions effectuées sur un dossier ou un système. Permet la traçabilité et la non-répudiation des décisions. |
| Cycle en V | Méthode de gestion de projet séquentielle où les phases de conception (branche descendante) sont symétriques aux phases de tests (branche montante). |
| GED (Gestion Électronique de Documents) | Système d'archivage, de numérisation et de gestion des documents en format numérique. À la SABC, le GED reçoit, numérise et archive les factures fournisseurs. |
| Go-Live | Mise en production opérationnelle d'un système ou d'une solution. Marque la fin de la phase de déploiement et le début de l'utilisation réelle par les utilisateurs. |
| Hypercare | Période de support intensif post-déploiement (typiquement J+30), durant laquelle les équipes techniques assurent une présence renforcée pour traiter rapidement les incidents. |
| Infor M3 | Progiciel de Gestion Intégré (ERP) édité par Infor, spécialisé dans les secteurs de la production et de la distribution. Déployé à la SABC pour la gestion comptable et opérationnelle. |
| Lien GED | URL ou référence unique générée par le système GED pointant vers la version numérisée d'une facture fournisseur. C'est la clé de liaison entre le GED et le workflow M3. |
| M3 H5 Cloud | Interface web moderne de l'ERP Infor M3, basée sur la technologie HTML5, accessible via navigateur. Hébergée en mode SaaS/Cloud par Infor. |
| M3 Smart Office | Ancienne interface client lourd (application desktop) d'Infor M3. Nécessite une installation locale sur chaque poste utilisateur. |
| MOA (Maîtrise d'Ouvrage) | Entité porteuse du besoin fonctionnel et responsable de la définition des exigences. À la SABC, c'est la DSI représentée par le stagiaire (MOA opérationnelle). |
| MOE (Maîtrise d'Œuvre) | Entité chargée de la réalisation technique de la solution. Peut être l'équipe IT interne SABC et/ou un partenaire intégrateur Infor. |
| MoSCoW | Méthode de priorisation des exigences en 4 catégories : Must (obligatoire), Should (souhaitable), Could (optionnel), Won't (hors périmètre). |
| PRA (Plan de Reprise d'Activité) | Ensemble des procédures permettant de rétablir le service en cas d'incident majeur ou d'indisponibilité du système. |
| PV de recette | Procès-Verbal de recette utilisateur (UAT). Document formel signé par le référent métier et la MOA attestant que la solution livrée est conforme aux exigences. |
| RACI | Matrice de responsabilités identifiant pour chaque activité : Responsible (exécutant), Accountable (responsable final), Consulted (consulté), Informed (informé). |
| Rétrogradation | Action par laquelle un approbateur renvoie une facture à un niveau inférieur (approbateur N-1 ou comptable). Le motif est obligatoire. |
| RSSI | Responsable de la Sécurité des Systèmes d'Information. Veille à la conformité et à la sécurité des systèmes informatiques. |
| SLA (Service Level Agreement) | Accord de niveau de service définissant les engagements contractuels de disponibilité, performance et support. |
| SLO (Service Level Objective) | Objectif interne de niveau de service, généralement plus exigeant que le SLA, servant de cible opérationnelle. |
| Scope creep | Dérive du périmètre d'un projet due à l'ajout non contrôlé de fonctionnalités ou d'exigences en cours de projet. |
| SSO (Single Sign-On) | Système d'authentification unique permettant à un utilisateur de se connecter une seule fois pour accéder à plusieurs applications. |
| TMA (Tierce Maintenance Applicative) | Contrat de maintenance confié à un prestataire externe pour assurer le support, les corrections et les évolutions d'une application. |
| UAT (User Acceptance Testing) | Tests de recette réalisés par les utilisateurs finaux pour valider que la solution répond à leurs besoins métier. |
| Vidéocodage | Processus de saisie manuelle ou semi-automatique des métadonnées d'un document numérisé (date, numéro de facture, fournisseur, montant) dans le système GED. |
| WAT (West Africa Time) | Fuseau horaire de l'Afrique de l'Ouest (UTC+1), applicable au Cameroun. Référence pour les plages horaires de disponibilité du système. |
| Workflow | Flux de travail dématérialisé définissant la séquence d'actions, de validations et de décisions pour traiter un document ou une demande au sein d'un système d'information. |

## Annexe B — Schéma du workflow Facture TO-BE (Description textuelle)

Le flux complet du workflow Facture SABC dans M3 H5 Cloud se déroule comme suit :

═══════════════════════════════════════════════════════════════

WORKFLOW FACTURE FOURNISSEUR — SABC — M3 H5 CLOUD

═══════════════════════════════════════════════════════════════

┌─────────────────────────────────────────────────┐

│              PHASE 0 — SYSTÈME GED              │

│  Réception physique facture fournisseur         │

│  ↓ Enregistrement dans le GED                   │

│  ↓ Numérisation (scan) + Vidéocodage            │

│  ↓ Génération du LIEN GED unique (URL/réf.)     │

│  ↓ Transmission du lien GED au Comptable        │

└──────────────────────┬──────────────────────────┘

↓

┌─────────────────────────────────────────────────┐

│       PHASE 1 — COMPTABLE FOURNISSEUR (M3 H5)   │

│  Connexion à M3 H5 Cloud via navigateur         │

│  ↓ Création du dossier facture                  │

│  ↓ Sauvegarde du LIEN GED [OBLIGATOIRE]         │

│  ↓ Sélection Responsable Opérationnel           │

│  ↓ Sélection Supérieur Hiérarchique [OBLIG.]    │

│  ↓ Démarrage du workflow → statut 'Émise'       │

└──────────────────────┬──────────────────────────┘

↓

┌─────────────────────────────────────────────────┐

│         PHASE 2 — APPROBATEUR N (M3 H5)         │

│  Réception dans tableau de bord approbateur     │

│  ↓ Consultation dossier + accès au lien GED     │

│  ↓ PRISE DE DÉCISION :                          │

│      ┌──────────────────────────────────┐       │

│      │ ACCEPTER → Progression vers N+1  │       │

│      │   (ou Validation finale si        │       │

│      │    dernier approbateur)           │       │

│      ├──────────────────────────────────┤       │

│      │ REFUSER + Motif [OBLIGATOIRE]    │       │

│      │   → Retour au Comptable          │       │

│      │   → Statut 'Rejetée/Refusée'     │       │

│      ├──────────────────────────────────┤       │

│      │ RÉTROGRADER + Motif [OBLIG.]     │       │

│      │   → Renvoi vers N-1 ou Comptable │       │

│      └──────────────────────────────────┘       │

│  ↓ Sélection Approbateur N+1 (si Accepter)      │

│  ↓ Soumission de la décision                    │

└──────────────────────┬──────────────────────────┘

↓ (si Accepter)

Répétition Phase 2 pour N+1, N+2…

↓ (Dernier approbateur)

┌─────────────────────────────────────────────────┐

│              VALIDATION FINALE                  │

│  ↓ Statut facture = 'Validée définitivement'    │

│  ↓ Transmission au Module Comptable M3          │

│  ↓ Comptabilisation de la facture               │

└─────────────────────────────────────────────────┘

NB : À chaque étape, le LIEN GED est accessible en consultation depuis M3 H5. L'AUDIT TRAIL enregistre toutes les actions.

## Annexe C — Template de User Story vierge

Ce template est à utiliser pour toute nouvelle user story identifiée en cours de projet. Il assure la cohérence et la traçabilité des exigences fonctionnelles.

Identifiant :

US-XX

En tant que :

[Persona : Comptable Fournisseur / Approbateur / Admin DSI]

Je veux :

[Action concrète à réaliser dans M3 H5]

Afin de :

[Bénéfice métier ou objectif atteint]

Critère d'acceptation 1 :

CA-XX.1 : [Critère précis, testable et vérifiable]

Critère d'acceptation 2 :

CA-XX.2 : [Critère précis, testable et vérifiable]

Critère d'acceptation 3 :

CA-XX.3 : [Critère précis, testable et vérifiable]

Priorité MoSCoW :

[Must / Should / Could / Won't]

Statut :

[À faire / En cours / Terminé / Validé]

Commentaires / Notes :

[Informations complémentaires, dépendances, contraintes]

## Annexe D — Matrice RACI complète du projet

La matrice RACI détaillée est présentée à la section 5.2 du présent document. Elle est reproduite ici pour référence rapide.

Légende : R = Responsible | A = Accountable | C = Consulted | I = Informed

| Activité | Sponsor | MOA Strat. | MOA Op. | Réf. Métier | MOE/Intégr. | Réf. M3 | Réf. GED | Réf. Sécu. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cadrage des objectifs et KPI | A | C | R | C | I | I | I | I |
| Rédaction du CDC | A | C | R | C | I | I | I | C |
| Analyse AS-IS (workflow Smart Office) | I | A | R | C | C | R | C | I |
| Conception TO-BE workflow M3 H5 | I | A | C | C | R | R | C | I |
| Spécification interface GED ↔ M3 H5 | I | A | C | I | R | C | R | C |
| Paramétrage/développement M3 H5 | I | I | C | I | A | R | C | I |
| Tests unitaires & intégration | I | I | C | I | A | R | R | C |
| Recette utilisateur (UAT) | I | A | C | R | C | C | I | I |
| Formation des utilisateurs | I | A | R | C | C | C | I | I |
| Déploiement (Go-Live) | A | C | R | C | R | R | C | C |
| Support post-déploiement (Hypercare) | I | A | C | C | R | R | C | I |

## Annexe E — Checklist de sécurité pour la migration vers M3 H5 Cloud

| Cat. | Point de contrôle | Responsable | Validé |
| --- | --- | --- | --- |
| AUTH | Authentification SSO ou login M3 H5 sécurisé activé pour tous les utilisateurs | Référent Sécurité + MOE | [ ] OK |
| AUTH | Politique de mots de passe forte appliquée (longueur minimale, complexité, expiration) | Référent Sécurité | [ ] OK |
| AUTH | Désactivation des comptes génériques/partagés — un compte par utilisateur nominatif | Admin DSI | [ ] OK |
| DROITS | Matrice des droits par rôle configurée et testée (comptable ≠ approbateur ≠ admin) | Admin DSI + MOE | [ ] OK |
| DROITS | Principe du moindre privilège appliqué : aucun rôle n'a plus de droits que nécessaire | Référent Sécurité + Admin DSI | [ ] OK |
| CHIFFR. | Chiffrement TLS 1.2 minimum activé pour toutes les communications en transit | MOE + Infor Cloud | [ ] OK |
| CHIFFR. | Chiffrement AES-256 des données au repos confirmé par Infor Cloud | MOE + Référent Sécurité | [ ] OK |
| AUDIT | Audit trail activé : toutes les actions utilisateur loggées (qui, quoi, quand, sur quelle facture) | MOE + Admin DSI | [ ] OK |
| AUDIT | Durée de conservation des journaux définie et configurée conformément à la réglementation | Référent Sécurité + DSI | [ ] OK |
| AUDIT | Journaux protégés en écriture (immuabilité) — aucun utilisateur ne peut les modifier | MOE + Admin DSI | [ ] OK |
| TESTS | Tests de pénétration (pentest) réalisés avant le go-live sur l'interface GED ↔ M3 H5 | Référent Sécurité | [ ] OK |
| TESTS | Tests de contrôle d'accès : un comptable ne peut pas accéder aux actions d'approbateur (et vice versa) | MOE + Référent Sécurité | [ ] OK |
| CONFOR. | Conformité avec la réglementation camerounaise applicable sur les données financières vérifiée | Référent Sécurité + DSI | [ ] OK |
| CONFOR. | Localisation des données cloud Infor documentée — conformité avec les exigences de résidence des données | DSI + Infor | [ ] OK |
| PRA | Plan de Reprise d'Activité documenté pour le workflow M3 H5 (scénario d'indisponibilité cloud) | MOE + DSI | [ ] OK |
| PRA | Procédure de fallback documentée en cas d'indisponibilité du GED (lien de facture inaccessible) | Référent GED + DSI | [ ] OK |
| PRA | Tests de basculement PRA réalisés avant le go-live | MOE + DSI | [ ] OK |

## Annexe F — Plan de tests UAT (Recette utilisateur)

Le tableau ci-dessous présente les scénarios de test à utiliser lors de la recette utilisateur (UAT) du workflow Facture M3 H5 Cloud. Chaque scénario doit être exécuté par un panel représentatif de comptables fournisseurs et d'approbateurs SABC.

| ID | Scénario | Étapes | Résultat attendu | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UAT-01 | Scénario nominal complet | 1. GED génère le lien. 2. Comptable crée le dossier et saisit le lien. 3. Comptable démarre le workflow. 4. Approbateur N accepte et désigne N+1. 5. Approbateur N+1 accepte. 6. Validation finale. | La facture est validée, l'historique complet est visible, le lien GED est accessible à chaque étape. | [À RENSEIGNER] |
| UAT-02 | Refus avec motif obligatoire | 1. Approbateur reçoit la facture. 2. L'approbateur clique sur 'Refuser' sans saisir de motif. 3. L'approbateur saisit un motif puis valide. | Étape 2 : blocage système — le champ motif est obligatoire. Étape 3 : la facture retourne au comptable avec statut 'Rejetée/Refusée' et le motif affiché. | [À RENSEIGNER] |
| UAT-03 | Rétrogradation avec motif | 1. Approbateur N+1 choisit 'Rétrograder'. 2. Il tente de soumettre sans motif. 3. Il saisit un motif et soumet. | Étape 2 : blocage système. Étape 3 : la facture revient à l'approbateur N avec le motif affiché dans l'historique. | [À RENSEIGNER] |
| UAT-04 | Facture rejetée retournée au comptable | 1. Approbateur refuse une facture avec motif. 2. Comptable se connecte. | La facture apparaît dans le filtre 'Mes Factures rejetées/refusées' du tableau de bord comptable avec le motif visible. | [À RENSEIGNER] |
| UAT-05 | Vérification des 4 filtres de statut (comptable) | 1. Créer des factures dans chacun des 4 statuts. 2. Appliquer chaque filtre successivement. | Chaque filtre affiche uniquement les factures du statut correspondant : En attente / Émises / Démarrées / Rejetées. | [À RENSEIGNER] |
| UAT-06 | Vérification des filtres approbateur | 1. Soumettre des factures à l'approbateur. 2. Appliquer les filtres 'En attente de validation' et 'En attente de soumission'. | Chaque filtre affiche uniquement les factures dans l'état correspondant. | [À RENSEIGNER] |
| UAT-07 | Vérification de l'historique complet | 1. Exécuter le scénario nominal UAT-01. 2. Chaque acteur consulte l'historique de la facture. | L'historique affiche toutes les actions (création, démarrage, acceptations, validation finale) avec acteur, horodatage et motif. | [À RENSEIGNER] |
| UAT-08 | Intégrité et affichage du lien GED | 1. Saisir un lien GED valide. 2. Cliquer sur le lien depuis M3 H5 à chaque étape du workflow. | Le document GED (facture numérisée) s'ouvre correctement depuis M3 H5 à chaque étape. | [À RENSEIGNER] |
| UAT-09 | Lien GED invalide — comportement d'erreur | 1. Saisir un lien GED invalide ou inexistant. 2. Tenter de démarrer le workflow. | Le système affiche un message d'erreur explicite. Le démarrage du workflow est bloqué. | [À RENSEIGNER] |
| UAT-10 | Édition/suppression selon statut | 1. Tenter d'éditer une facture au statut 'Émise'. 2. Éditer une facture au statut 'En attente'. | Étape 1 : action bloquée. Étape 2 : modification autorisée et sauvegardée. | [À RENSEIGNER] |
| UAT-11 | Démarrage workflow sans lien GED | 1. Créer un dossier facture sans saisir le lien GED. 2. Tenter de démarrer le workflow. | Le système bloque le démarrage et affiche un message indiquant que le lien GED est obligatoire. | [À RENSEIGNER] |
| UAT-12 | Chaîne d'approbation multi-niveaux (N, N+1, N+2) | 1. Configurer 3 niveaux d'approbation. 2. Exécuter le scénario nominal sur les 3 niveaux. | La facture progresse correctement à chaque niveau d'approbation jusqu'à la validation finale. | [À RENSEIGNER] |

IMPORTANT : Le PV de recette ne peut être signé que si tous les scénarios UAT marqués 'Must' obtiennent le statut 'SUCCÈS'. Tout scénario en ÉCHEC ou BLOQUANT doit être résolu avant go-live.

Signataires du PV de recette :

- Référent Métier Finance/Comptabilité : _____________ Date : _____________

- MOA Stratégique (DSI SABC) : _____________ Date : _____________

- MOA Opérationnelle (Stagiaire DSI) : _____________ Date : _____________

─────────────────────────────────────────────────────────────────────

Fin du Cahier des Charges — Version 1.0 DRAFT

SABC — Direction des Systèmes d'Information

Migration Workflow Facture M3 Smart Office → M3 H5 Cloud

Document CONFIDENTIEL — Diffusion restreinte DSI SABC

─────────────────────────────────────────────────────────────────────